|  |  |
| --- | --- |
|  | **Министерство образования и науки Российской Федерации**  **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**  **«Московский государственный технический университет** **имени Н.Э. Баумана**  **(национальный исследовательский университет)»**  **(МГТУ им. Н.Э. Баумана)** |

**ФАКУЛЬТЕТ «Радиотехнический»**

**КАФЕДРА «Системы обработки информации и управления»**

**ГРУППА РТ5 – 81Б** УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ-5 .  
 (индекс кафедры)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. И. Терехов

(инициалы и фамилия)

« \_\_\_\_\_ » декабря 2021 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**выполнения выпускной квалификационной работы**

студента Забурунова Леонида Вячеславовича.

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Система реконструкции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_трёхмерной поверхности человеческого лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на основе фотографий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **#** | **Наименование этапа** | **Срок выполнения** | | **Отметка о выполнении** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **По плану** | **По факту** | **Должность** | **ФИО, подпись** |
| 1 | Задание на выполнение и календарный план | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 2 | Формулирование постановки задачи, целей и задач проектирования | 30.12.2021 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 3 | Исследование предметной области | 20.01.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 4 | Утверждение плана проектирования, подготовка необходимых рабочих материалов | 10.02.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 5 | Разработка технического задания | 01.03.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 6 | Уточнение формулировок, постановки задачи, цели работы | 05.03.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 7 | Разработка первой части РПЗ («Постановка задач разработки») | 10.03.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 8 | Разработка второй части РПЗ («Исследовательская часть») | 25.03.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 9 | Подготовка первичного макета | 10.04.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 10 | Создание полноценного макета | 20.04.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 11 | Разработка третьей части РПЗ («Конструкторско-технологическая часть») | 30.04.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 12 | Защита макета |  |  | Кафедральная  комиссия |  |
| 13 | Полноценное оформление работы (заключение, приложения и др.) | 20.05.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 14 | Подготовка к защите (презентация и др.) | 25.05.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 15 | Заключение руководителя | 30.05.2022 |  | Научный руководитель | Семёнов Д. В. |
| 16 | Получение допуска работы к защите (нормоконтроль) |  |  | Нормоконтролёр | Кротов Ю. Н. |
| 17 | Защита работы |  |  | Комиссия ГЭК |  |

Студент Забурунов Л. В. Руководитель работы \_\_Семёнов Д. В. \_

(подпись, дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_